Státuszjelentés

Projekt címe: Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon I. ütem

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2024-00001

Kedvezményezett neve: Bonyhád Város Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 265,1 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt műszaki tartalma:

- Mikes utca (hrsz.: 2459/1) útburkolat felújítása 180 fm. hosszban, burkolat profilmarása, kétoldali szegélyek cseréje, aszfalt kiegyenlítő-, kopóréteg és nemespadka építése, valamint a nyugati oldalon lévő járda aszfalt burkolat építése.

- Mikes utca – Sándor utca (hrsz.: 2458, 2459/1) útburkolat fejlesztése a Mikes utcában 115 fm. hosszban, burkolatfelújítás a Sándor utcában 33 fm. hosszban. A Mikes utca – Sándor utcai csomópont átépítése burkolat elhúzással, Mikes utcában parkolóépítés a meglévő burkolat profilmarása, kétoldali szegélyek cseréje, aszfalt kiegyenlítő-, kopóréteg építése.

- Sándor utca (hrsz.: 2458) útburkolat felújítása 226 fm. hosszban, burkolat profilmarása, kétoldali szegélyek javítása, aszfalt kiegyenlítő és kopóréteg építése.

- Szent Imre utca (hrsz.: 59/14, 611) útburkolat felújítása 222 fm. + 6 fm. az északi ág összesen 228 fm. hosszban, burkolat profilmarása, kétoldali szegélyek cseréje, aszfalt kiegyenlítő és kopóréteg építése, valamint kétoldali aszfalt járdaburkolat építése.

- Kossuth utca (hrsz.: 1351, 1356/2,) útburkolat felújítása 555 fm. hosszban, alépítmények javítása, aszfalt kiegyenlítő és kopóréteg, valamint nemespadka építése. Útburkolat fejlesztésekhez kapcsolódó feladat még a közmű szerelvények szükség szerinti cseréje, szintre emelése, az út menti területek rendezése, a csatlakozó burkolatok szintbeli illesztése.

Mérföldkövek:

2023. december 04	Támogatási kérelem benyújtása

2024. augusztus 27.	Értesítés támogatói döntésről

2024. október 30.	Támogatási szerződés hatályba lépett

2024. november 26.	17 millió Ft összegű előleget a Magyar Államkincstár folyósította Bonyhád Város Önkormányzatának.

Bonyhád, 2024. november  „   „.